## Slide 1
Senast uppdaterad 9 november 2018
Införandeplan för IA-systemet
IA-systemet
För en säkrare och effektivare arbetsplats!
Notes: IA-systemet tillhandahålls av AFA Försäkring utan kostnad för försäkrade företag.
AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Bolagets huvuduppdrag är att reglera försäkringsanmälningar enligt villkor som bolagets ägare avtalar om i centrala kollektivavtal. Utöver det ska AFA Försäkring stödja ett arbete som innebär färre olycksfall i försäkrade företag. IA-systemet är ett led i detta arbete och finns i flera olika branscher.

## Slide 2: Införandeplan för IA-systemet
Detta dokument är tänkt som stöd vid införandet av IA-systemet. Det visar hur införandet kan gå till och innehåller förslag för aktiviteter och beslutspunkter. Är ni en mindre organisation kan ni säkert göra flera av stegen samtidigt eller hoppa över vissa punkter.
Införandeplanen är uppdelad i:
Förstudie och beslut
Planering
Genomförande
Avslut och uppföljning
Tips! Fyll gärna i era egna svar och punkter samt ansvariga personer i checklistan, aktivitetslistan och tidplanen. Visa presentationen som bildspel för att se alla länkar.

## Slide 3: 1. Förstudie och beslut
Gå igenom vad IA-systemet är och vad det kan användas till. Information, presentation och kundreferenser hittar du på www.afaforsakring.se/ia
Beställ ett testkonto på iasupport@afaforsakring.se
Gå igenom checklistan på nästa sida för att få hjälp med beslutspunkterna
Ta beslut om att införa systemet
Skicka in påskrivet avtal

## Slide 4: 1.1. Checklista
Viktiga frågeställningar för alla nya användarföretag:
Stora organisationer och koncerner behöver ta ställning till ytterligare frågeställningar. Dessa finns på nästa sida.
Frågeställning | Beskrivning
Vilka typer av händelser vill ni hantera i IA-systemet? | T.ex. tillbud, riskobservationer, miljöhändelser.
Ska IA-systemet även användas för det förebyggande arbetsmiljöarbetet? | T.ex. för skyddsronder och riskanalyser.
Vilket mål har ni med införandet av IA-systemet? | T.ex. att minska antal olyckor och allvarliga tillbud, att öka säkerhetstänk och riskmedvetenhet hos alla medarbetare.
Vilka personer ska administrera IA-systemet hos er? | Det är viktigt att dessa personer har god förståelse för hur er organisation fungerar och lätt för att lära sig IT-system. De blir ”Superanvändare” i IA-systemet.
Vilka personer ska ansvara för support till era användare? | T.ex. superanvändarna eller befintlig internsupport.
Hur vill ni rapportera inträffade händelser? | T.ex. genom IA-appen och/eller länkar på intranätet.
Hur ser er organisationsstruktur och ansvarsfördelningen ut? | Fundera över var det kan inträffa saker och var personer är anställda, samt på vilka nivåer ni vill kunna göra uppföljningar. Fundera även över var ni brukar gå skyddsronder, arbetsmiljöronder, m.m. om ni vill använda IA-systemet för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
Vilken process vill ni ha kring externa anmälningar till Försäkringskassan / TFA / Arbetsmiljöverket? | Ta reda på vem som sköter dessa anmälningar idag och hur ni vill hantera dem i IA-systemet
Har beslut tagits att införa IA-systemet, och har det tagits av högsta ledningen? | Det är viktigt att alla medarbetare förstår att detta är ett initiativ taget från högsta ort.
Har anslutningsavtalet skickats in till AFA Försäkring? | Avtalet finns att hitta i epostmeddelandet med inloggningsuppgifter. Kontakta iasupport@afaforsakring.se om ni inte fått det.

## Slide 5: 1.2. Checklista forts.
Ytterligare frågeställningar för stora organisationer och koncerner:
Frågeställning | Beskrivning
Vilka ska ingå i projektgruppen som har hand om införandet? | Det är viktigt att det ingår representanter för arbetsmiljö, HR, IT, kommunikation och internutbildning, samt för miljö- och säkerhetsfrågor om ni planerar att använda IA-systemet även för dessa typer av avvikelser. Projektledaren bör ha god förståelse för hur er organisation fungerar och lätt för att lära sig nya IT-system.
Vill ni importera organisationsstrukturen, användare och händelser? | I så fall kan ni hämta dokumenten om IA-systemets import- och exporttjänster under knappen ”Hjälp” i systemet. Dela dessa med er IT-avdelning så tidigt som möjligt.
Har ni flera organisationer som ingår i en koncern? | Fundera över hur koncernstrukturen ser ut och vilka delar av koncernen som ska använda IA-systemet.
Har ni internationella enheter som ska använda IA-systemet? | IA-systemet finns på många olika språk och i en internationell version där bl.a. personnummer och elektronisk anmälan till Försäkringskassan och TFA har tagits bort. Internationella enheter delar information om sina händelser bara med koncernen, inte med branschen.
Vill ni starta med ett pilottest i en del av verksamheten eller införa systemet för hela verksamheten på en gång? | En pilot kan vara ett bra sätt att se vilka anpassningar som behöver göras för att systemet ska passa er verksamhet.
Vill ni ha möjlighet att logga in med Single Sign-On (SSO)? | Detta innebär att en användare som loggat in i ert företagsnätverk kan gå till IA-systemet och bli inloggad med rätt behörigheter utan att behöva ange några inloggningsuppgifter.
Hur ska administrationen och supporten hanteras? | Fundera över om ni ska ha lokala administratörer, superanvändare och support eller om all support och administration av IA-systemet ska hanteras centralt hos er.

## Slide 6: 2. Planering
Besluta vilka aktiviteter som ska genomföras och vem som ska ansvara för dem. Se aktivitetslistan för att få stöd med vilka aktiviteter som kan behövas.
Gör en tidplan för aktiviteterna, se förslag för tidslinje
Gör en budget
Involvera viktiga funktioner så som informationsansvariga, utbildnings-ansvariga m.fl. så tidigt som möjligt

## Slide 7: 2.1. Aktivitetslista
Följande aktiviteter behövs vid införandet av IA-systemet:
Aktivitet | Beskrivning | När? | Ansvarig?
Konfiguration | Bygg upp organisationsstrukturen i IA-systemet. Skapa användarkonton och ställ in deras behörigheter. Konfigurera systemet. |  | 
Import (eventuellt) | Bestäm om ni vill importera och vad som ska importeras. Skapa filer och börja testa importer. |  | 
Kommunikation | Allmän information om IA-systemet (varför och hur det ska användas) på anslagstavlor, intranätet, möten, i interntidning m.m. |  | 
Utbildning | Utbildning för superanvändare (hos AFA Försäkring). |  | 
Utbildning | Intern utbildning av alla chefer med arbetsmiljöansvar och alla skyddsombud. |  | 
Pilottest (eventuellt) | Bestäm på vilken avdelning eller i vilket bolag det ska göras. Utbilda de chefer och skyddsombud som ska delta i piloten. |  | 
Intern support | Bestäm hur den interna supporten ska hanteras (lokalt eller centralt). |  | 
Mål | Sätt upp mål med införandet, t.ex. att alla medarbetare ska veta varför och hur man rapporterar tillbud och risker, att varje anställd ska rapportera två händelser per år. Bestäm hur målen ska följas upp. |  | 

## Slide 8
2.2. Tidslinje för införandet
Initial konfiguration
Justeringar efter utvärdering
Pilot
Information om IA, t.ex. på intranätet
Information om piloten
Utbildning av alla chefer och skyddsombud
Utbildning av superanvändare, enhets-administratörer och internutbildare
Utbildning av chefer, skyddsombud och andra som ingår i piloten
Information om varför och hur man använder IA till alla anställda
Beslut att införa IA-systemet
Tillsätta super-användare och projektgrupp
Utvärdering av piloten och beslut om fortsättning
Beslut
System
kommunikation
Utbildning
START

## Slide 9: 3. Genomförande
Använd manualen och guiderna som finns under knappen ”Hjälp” i IA-systemet
Följ aktivitetslistan och tidplanen
Konfigurera systemet med stöd av guiden "Kom igång med IA-systemet”
Importera eventuellt organisationsstrukturen och användarna
Utbilda superanvändarna
Genomför eventuellt ett pilottest
Utbilda chefer och skyddsombud
  Informera samtliga medarbetare
Kvalitetssäkra innan lansering och stäm gärna av er konfiguration med oss
Lansera IA-systemet

## Slide 10: 4. Avslut och uppföljning
Säkra fortsatt förvaltning
Håll arbetsmiljöarbetet igång
Se till att det som rapporteras in i IA-systemet inte bara blir liggande – det behöver utredas, åtgärdas och följas upp
Ta upp det som rapporteras i IA-systemet på arbetsmiljömöten
Använd statistik- och analysfunktionerna i systemet
Följ upp era mål
Delta gärna i referensgrupper/branschgrupper och utskott för att medverka i den fortsatta utvecklingen av systemet

## Slide 11: Kontakt
För information, presentationer, material, filmer, appen, etc.
besök www.afaforsakring.se/ia
För support kontakta iasupport@afaforsakring.se
För utbildning kontakta iautbildning@afaforsakring.se
Bra att veta: E-postsupporten riktar sig enbart till er som är superanvändare. Supporten för era övriga användare, t.ex. gällande inloggningsuppgifter, hanterar ni internt hos er.